附件

兰州大学中央高校改善基本办学条件

资金管理办法

- 总则

- 为进一步规范我校改善基本办学条件专项资金（以下简称“改善办学条件专项”）的管理，提高专项资金使用的科学性与合理性，保障建设项目的顺利实施，根据财政部、教育部《中央高校改善基本办学条件专项资金管理办法》（财科教〔2017〕3号）等相关规定，结合学校实际，制定本办法。

- 改善办学条件专项是中央财政拨付的、用于支持学校改善基本办学条件的资金，主要用于校舍维修改造、仪器设备购置、基础设施改造、建设项目辅助设施和配套工程等方面。

（一）房屋修缮：为开展教学、科研、社会服务、文化传承创新等工作所需房屋建筑物的必要维修、加固和改造。

（二）设备资料购置：购置教学、实验、实习实践、校园公共服务体系建设所必需的仪器设备、文献资料（含电子图书及数据库）等。

（三）基础设施改造：师生正常学习、工作、生活、人身安全等所需的水电气暖、道路、网络、照明、节能、绿化、消防、安防等基础设施维修改造。

（四）基本建设项目的辅助设施和配套工程：重大建设发展项目的维修、装饰、设施配套等辅助设施和配套工程。

- 改善办学条件专项资金的使用和管理遵循“保障基本、突出重点、放管结合、注重绩效”的原则，项目实行统一领导、归口管理、专人负责、专款专用。

- 管理职责

- 中央财政专项资金项目工作小组负责改善办学条件项目的总体规划及项目库建设，审核年度项目实施方案及年度支出计划。

- 财务处负责改善办学条件专项项目及资金管理。具体负责组织项目的申报及评审，预算编制与预算调整，绩效评价与结转结余资金管理等工作。

- 改善办学条件专项实行按项目类别归口管理。其中：实验室与设备管理处负责归口管理与实验室建设有关的设备资料购置项目；国有资产管理处负责归口管理其它设备资料购置项目；基本建设处负责归口管理房屋修缮项目、基础设施维修改造项目、基本建设项目的辅助设施和配套工程项目。

- 归口管理部门负责归口管理项目的规划、论证、申报、评审和排序；负责制定项目具体实施方案，并进行过程管理，监督、检查项目预算执行进度；组织项目验收，参与项目决算，开展项目绩效自评。

- 项目申报单位是提出实施需求、承担项目实施工作或具体管理、使用项目实施成果的校内各单位。项目申报单位负责提出项目建设需求，科学合理编制项目申报文本及项目的实施，合理、规范使用资金等。

- 项目库建设与预算管理

- 改善办学条件专项资金实行项目库管理，项目库建设秉承“建设一批，储备一批，谋划一批”的原则。项目的选择要根据学校发展规划需求，区分轻重缓急，优先安排与教学科研紧密相关、涉及师生切身利益、具备实施条件的项目。

- 项目申报。每年3-5月份，财务处统一布置，归口管理部门对下一年度需参评项目进行调整和补充，并申报后两年项目，提前做好项目储备工作。

（一）项目申报单位根据学校安排，以事业发展规划为依据，结合实际需要，在专项资金支持范围内向归口管理部门提出项目申请。

（二）归口管理部门对申报项目进行规划论证、遴选和排序，并提交财务处。

（三）财务处对申报项目进行汇总审核，组织校内评审，通过评审的项目作为学校储备项目。

- 项目库建设。项目库是学校申报改善基本办学条件专项资金等项目及学校自筹资金安排建设项目的依据，实行开放申报、动态管理，连续三年且逐年滚动的模式。项目库由财务处牵头组织建设和管理。

（一）项目入库原则。符合国家有关方针政策，符合专项资金支持的方向和政策范围；符合学校和申报单位发展规划的需求，能够有效改善申报单位的基本办学条件；项目申报资料内容完整，须有明确的建设目标、实施计划和科学合理的项目预算，并经过充分的研究和论证。

（二）项目入库程序。根据教育部当年改善办学条件专项资金申报要求和申报额度，学校中央财政专项资金项目工作小组对储备项目进行筛选并排序，提交校长办公会、党委常委会审议确定参评项目，经教育部评审后纳入部门“一上”预算，项目入库。

- 年度实施项目确定。根据教育部下达的“一下”预算控制数，学校中央财政专项资金项目工作小组提出遴选项目建议，报学校校长办公会、党委常委会审议，确定年度实施项目，纳入部门“二上”预算。

- 改善办学条件专项资金按规定编制项目预算文本。预算文本包含项目基本信息、立项依据、实施方案、三年支出计划、部门预算经济分类、二级项目支出明细及项目绩效。

- 预算一经批复，必须严格按照预算执行，除不可抗拒因素外一般不予调剂。对执行过程中因特殊情况确需调剂的，应当按照规定的程序审批，类内预算调剂按学校预算调整程序审批，类间预算调剂按规定程序报教育部、财政部审批，且调剂的项目必须是经过教育部评审的项目。

- 改善办学条件专项资金预算原则上要求当年完成。项目归口管理部门要严格按照预算批准的内容和时间组织项目实施，按期完成建设任务和预算执行进度，对预算执行较慢的项目，学校可收回统筹使用。

- 支出与决算管理

- 改善办学条件专项资金支出必须符合国家和学校的有关规定，经费使用要符合改善办学条件的需要，严格按批复的预算执行，严禁违反规定自行调整、挤占、挪用专用资金，严禁超范围、超预算支出。

- 改善办学条件专项资金支付按照国库集中支付有关规定执行；属于政府采购范围的，按照政府采购有关法律制度规定执行。

- 改善办学条件专项资金不得用于以下用途：

（一）中央基建投资已安排的项目；

（二）非学校产权、长期对外出租或校办企业的房屋、基础设施等维修、加固和改造项目；

（三）非学校产权的家属楼等维修、加固和改造项目；

（四）购置公务用车；

（五）超标准、豪华建设项目；

（六）低水平、重复建设项目；

（七）物业费、设施设备运行维护费等日常公用支出；

（八）工资、奖金、津补贴和其他福利支出等人员经费；

（九）捐赠、赞助、投资、支付罚款以及偿还贷款等；

（十）准备不充分、不具备实施条件的项目。

- 改善办学条件专项资金收支情况纳入学校年度决算，统一编报。决算内容主要包括：项目管理、预算执行情况、资金管理情况、绩效评价及存在的问题和建议等，由项目归口管理部门汇总后报财务处。

- 年度有结转结余资金的，由学校收回统筹使用。

- 学校应加强资产配置管理，提高资产配置的科学性，优化存量，控制增量，避免重复配置。使用改善办学条件专项资金形成的资产均属国有资产，按学校国有资产有关管理规定，合理使用，精心维护，提高资产使用效率。

- 监督检查及绩效评价

- 各单位应严格遵守国家财经纪律，规范和加强内部管理，自觉接受审计、监察、财政及主管部门的监督检查，发现问题，及时纠正。

- 改善基本办学条件实行项目管理责任制。各项目管理部门在本部门项目申报、评审、资金分配过程中，均应按照科学、合理、公正、规范、合法的原则组织开展。如有违反规定，造成不良影响或重大资金损失，将按国家和学校相关规定处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

- 项目管理部门因预算执行不力给学校造成损失的，根据具体情况，分清原因和责任，追究相关部门和责任人的责任，与绩效津贴挂钩。

- 项目实施完毕后，由国有资产管理处、实验室与设备管理处、基本建设处牵头组织开展资金使用绩效自评，形成年度绩效自评报告，由财务处汇总后报教育部。

- 财务处根据实际情况，可自行或者引入第三方中介机构，对项目申报、实施执行、资金管理、使用效益等进行全方位整体绩效评价。评价结果作为今后项目申报资格、预算安排调整的重要参考依据。

- 附则

- 本办法由财务处负责解释。

- 本办法自2019年1月1日起施行。